# Tiimin roolit ja tehtävälista: Viikko 1

## 1. Roolit ja vastuut

### Jesse Haapaniemi: Tietokanta-asiantuntija (DB Admin)

- Kuvaus: Vastaa järjestelmän datan rakenteesta ja pysyvyydestä.

- Tehtävät: Tietokantakaavion (ER-kaavio) suunnittelu, SQL-lausekkeiden kirjoittaminen,  taulujen luominen ja tietokantayhteyden varmistaminen, sekä GitHub-repositorion ylläpito. Huolehtii, että varausajat tallentuvat oikeassa muodossa.

### Tomi Husso: Backend-kehittäjä (Lead Developer)

- Kuvaus: Vastaa järjestelmän toiminnasta.

- Tehtävät: PHP-skriptien kirjoittaminen, varauslogiikan toteutus (esim. päällekkäisyyksien esto), admin-kirjautumisen koodaus ja palvelinpuolen tietoturva.

### Joonas Eskelinen: Frontend-kehittäjä & Dokumentoija (UI/UX & Docs)

- Kuvaus: Vastaa käyttäjäkokemuksesta ja projektin etenemisen kirjaamisesta.

- Tehtävät: Käyttöliittymän suunnittelu (HTML/CSS), varaustiedon välittäminen lomakkeilta backendille (JavaScript), GitHub-repositorion ylläpito ja projektidokumentaation (kuten Gantt ja raportit) kokoaminen.

## 2. Tehtävälista: Viikko 1 (Suunnittelu ja aloitus)

Viikon 1 tavoitteena on saada "perusta kuntoon", jotta varsinainen koodaus on sujuvaa.

### Jesse (Tietokanta)

- [ ] Laadi lopullinen tietokantakaavio (taulut: asiakkaat, varaukset, palvelut, admin).

- [ ] Kirjoita SQL-skriptit taulujen luomista varten.

- [ ] Asenna paikallinen MySQL-ympäristö (esim. XAMPP) ja testaa taulujen luonti.

- [ ] Perusta GitHub-repositorio ja kutsu Joonas ja Tomi jäseniksi.

### Tomi / Joonas (Backend, Frontend & Dokumentaatio)

- [ ] Suunnittele PHP-tiedostorakenne (kansiot ja tiedostojen nimeäminen).

- [ ] Luo db_config.php-tiedosto tietokantayhteyden muodostamista varten.

- [ ] Hahmontele varauslogiikan pseudokoodi (miten PHP tarkistaa, onko aika vapaa).

- [ ] Tee "wireframe" eli rautalankamalli asiakkaan varausnäkymästä ja admin-sivusta.

- [ ] Luo projektin perus-HTML-tiedostot (index.php, admin.php) ja linkitä ne CSS-tyylitiedostoon.

- [ ] Viimeistele Gantt-kaavio ja SMART-tavoitteet lopulliseen muotoon.